Eva Agent OS 更新简报

任务生命周期、运行可观测性与工具执行可靠性

更新日期  2026-09-01    |    分支  develop    |    状态  已实现并完成构建验证

核心结论  本轮更新把“模型说要执行”和“系统确实接受并执行”分开处理，补齐了队列、调度、快照、恢复和错误诊断链路。

# 一、更新范围

| 领域 | 已完成内容 | 用户可见结果 |
| --- | --- | --- |
| 运行调度 | 队列按任务类型和工作区资源隔离；增加接受、占用、释放和恢复状态。 | 同一资源不会无提示地互相抢占，跨工作区任务可继续运行。 |
| 任务状态 | 统一保存 TaskRunSnapshot 与 ActivePlan，记录排队、执行、暂停、失败、取消和完成。 | 任务面板能显示真实状态，不再只依赖聊天文字。 |
| 错误诊断 | 保留供应商、模型、基础地址、重试性和错误阶段等诊断信息。 | 连接断开、空响应和工具失败可以定位到具体环节。 |
| 工具执行 | 表格附件优先使用 spreadsheet；失败后才允许脚本回退，并保留失败原因。 | xlsx 处理路径更明确，避免无理由直接调用脚本。 |

# 二、运行生命周期

任务提交后先进入 queued，由调度器确认资源和执行资格。

资源确认后进入 running，并写入任务快照、对话执行状态和工作区计划。

执行过程中按事件更新当前步骤、工具证据、检查点和 Agent 归属。

完成、失败、取消和中断使用不同终态，恢复只允许从有持久化依据的状态继续。

# 三、可靠性修复清单

| 问题 | 处理方式 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 重复入队 | 任务类型进入队列身份和幂等键，避免同一任务重复执行。 | 相同幂等键的重复请求会被拒绝或复用。 |
| 状态回写失败 | 状态通知与实际执行解耦；回调失败不会阻断队列排空。 | 持久化故障仍会记录诊断日志。 |
| 进程残留 | 启动、结束、取消和应用重启恢复使用统一运行记录。 | 没有可恢复目标的记录不会被强行重跑。 |
| 错误被吞掉 | 供应商错误统一格式化，展示请求来源和模型路由信息。 | 外部服务主动断开时仍需结合供应商日志确认根因。 |

# 四、当前交互改进

聊天委派团队后，任务工作区立即显示 running，而不是继续显示 Ready。

任务流事件到达时主动刷新右侧面板，避免刚启动时因尚未进入轮询而“看不见”。

没有成功工具调用时，模型不应声称团队已经开始执行；普通文本不再被当作执行证据。

执行计划集中在便签/任务工作区展示，聊天区域保留协作概览和结果。

# 五、验证结果

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| TypeScript 类型检查 | 通过 |
| 完整单元测试 | 66 个测试文件，291 个测试通过 |
| 构建验证 | electron-vite 生产构建通过；仅保留已有 streamdown bundling 警告 |
| 工作区状态 | 未提交、未推送；保留现有未提交改动 |

# 六、后续注意事项

如果聊天中出现“开始执行”但任务面板没有 running，优先检查是否产生了 delegate_to_team 工具调用和 TASK_STREAM 事件。

连接断开属于供应商链路问题时，系统会显示诊断上下文，但无法替供应商恢复网络连接。